PLAYBOOK LITE

AI Web Engineer

Guía operativa para un piloto WordPress de hasta siete páginas

Una persona produce · Product Lead y Content revisan · Cliente aprueba dos gates

Versión operativa 1.4 · Julio de 2026

# 0. Empiece aquí: del computador a C1

Cómo usar esta sección. No lea todo el playbook antes de empezar. Ejecute estos pasos en orden. Cada paso dice qué abrir, qué adjuntar, qué prompt usar y cuándo detenerse.

## Términos mínimos

| Término | Significa en este playbook |
| --- | --- |
| Herramienta | Claude Desktop → Code o ChatGPT Desktop → Codex. El piloto elige una. |
| Carpeta local | Única raíz del proyecto en el computador. Contiene insumos, archivos operativos y código. |
| Proyecto | Contenedor que conecta la herramienta con la carpeta o repositorio. En Codex aparece como Project; en Claude la carpeta es el ancla. |
| Sesión / chat / tarea | Una conversación especializada. Tiene contexto propio; no reemplaza los archivos compartidos. |
| Candidato / aprobado | Candidato está en revisión. Aprobado ya pasó el checkpoint correspondiente. |
| Checkpoint / gate | Checkpoint: aprobación interna de Product Lead. Gate: aceptación formal del cliente. |
| Definition of Done | Condiciones observables para considerar terminado el sitio. B00 propone una versión candidata; C1 la confirma. |
| Commit | Punto de guardado en Git que registra un conjunto coherente de cambios. No publica el sitio ni lo sube automáticamente a GitHub. |

Ruta completa. Instalar → crear carpeta → guardar insumos → B00 → cierre y commit → C0 → sesión de comprensión con referentes → C1 → QA de Content → C1 aprobado → prototipo.

## Paso 1 — Elegir e instalar una herramienta

### Opción A · Claude Desktop → Code

1. Descargar Claude Desktop

2. Instale, inicie sesión y abra la pestaña Code. Claude Desktop ya incluye Claude Code; no necesita instalar la CLI para esta ruta.

3. En Windows, instale Git for Windows y reinicie Claude Desktop. Git es obligatorio para las sesiones locales de Code.

4. Abrir guía oficial de primera sesión

### Opción B · ChatGPT Desktop → Codex

1. Descargar ChatGPT Desktop con Codex

2. Instale, inicie sesión y seleccione Codex en el selector de la aplicación.

3. Abrir guía oficial para empezar con Codex

Decisión del piloto. Elija Claude o Codex y manténgalo durante todo el piloto. No replique el mismo trabajo en ambas herramientas.

## Paso 2 — Crear la carpeta local

Cree una carpeta vacía con minúsculas y guiones: {cliente}-website. Ejemplo: acme-website. No use una carpeta genérica como “Diseño” ni cree una segunda copia después.

{cliente}-website/
  inputs/
    commercial/     brief y propuesta comercial
    brand/          manual, logos y assets
    content/        brochure, textos e inventario
    references/     URLs, screenshots y videos
  content/          contenidos extensos por página, si se necesitan
  AGENTS.md
  PROJECT.md
  REFERENCES.md
  STATUS.md
  QA.md

Fuente de verdad. Copie los insumos a /inputs. Adjuntarlos al chat ayuda a iniciar, pero la carpeta —no el adjunto— conserva la memoria para las siguientes sesiones.

## Paso 3 — Crear el proyecto y la Sesión 00

| Herramienta | Acción exacta |
| --- | --- |
| Claude | Code → + Nueva sesión → Local → seleccionar {RUTA_CARPETA}. Confirmar modelo Sonnet Alto. El primer mensaje será B00. |
| Codex | Codex → Add/Open project → seleccionar {RUTA_CARPETA}. Dentro de ese Project crear una tarea nueva. El primer mensaje será B00. |

Nombre operativo: 00 — Bootstrap, control y continuidad. El nombre organiza; lo que inicia la sesión es enviar B00.

## Paso 4 — Preparar los insumos de B00

### Mínimo para empezar

- Brief o solicitud inicial.

- Propuesta comercial o alcance vendido.

- Nombre del cliente, URL actual y contacto responsable.

### Ideal si existe

- Brochure, manual de marca, logos y assets.

- Contenido actual, inventario de páginas, analítica o información SEO relevante.

- Referencias visuales, narrativas y de animación con una nota de qué interesa.

- Restricciones técnicas, legales, de hosting o fecha de lanzamiento.

No adjuntar. Contraseñas, tokens, accesos de hosting, bases de datos, datos personales innecesarios o secretos. Registre que existen, pero no los pegue en el chat.

### Bloque que se completa antes de B00

DATOS DEL PROYECTO
Cliente: {NOMBRE_CLIENTE}
Proyecto: {NOMBRE_PROYECTO}
URL actual: {URL_ACTUAL_O_NO_EXISTE}
Carpeta local: {RUTA_CARPETA_LOCAL}
Herramienta: {CLAUDE_DESKTOP_CODE_O_CODEX}
Product Lead: {NOMBRE_PRODUCT_LEAD}

INSUMOS DISPONIBLES
- Brief: {RUTA_O_ADJUNTO}
- Propuesta comercial: {RUTA_O_ADJUNTO}
- Brochure: {RUTA_O_NO_DISPONIBLE}
- Manual de marca: {RUTA_O_NO_DISPONIBLE}
- Otros: {LISTA_O_NINGUNO}

URLS Y CONTEXTO
- Referencias iniciales: {URLS_O_PENDIENTE}
- Restricciones conocidas: {TEXTO_O_PENDIENTE}
- Observaciones: {TEXTO_O_NINGUNA}

Si un dato no existe, escriba {PENDIENTE}; no borre la variable ni invente una respuesta. Pegue este bloque y, debajo, el Prompt B00 completo de la sección 6.

## Paso 5 — Ejecutar B00, incorporar insumos y cerrar

- Enviar el bloque completado + Prompt B00.

- Permitir que la herramienta lea /inputs y cree los cinco archivos operativos.

- El Producer revisa contradicciones, vacíos, alcance y Definition of Done candidata; escala únicamente una decisión material.

- Confirmar que STATUS.md deja C0 como PENDIENTE.

- Ejecutar el cierre de sesión, revisar los cambios y crear el commit inicial. Publicar en GitHub privado es recomendado, pero no bloquea C0.

Prompt 00 es opcional. Úselo para retomar el proyecto, resolver confusión o auditar continuidad; no es un paso obligatorio después de B00. Si aparecen insumos tardíos, regístrelos antes del cierre con el prompt breve de la sección 6.

## Paso 6 — Crear la Sesión 01

| Herramienta | Cómo crearla |
| --- | --- |
| Claude | + Nueva sesión → Local → seleccionar el mismo repositorio. Claude aísla sesiones con Git; por eso B00 debe estar committed antes. |
| Codex | Dentro del mismo Project → New task/thread. Confirmar que la tarea usa la misma carpeta o repositorio y la rama con B00. |

Nombre: 01 — Comprensión, narrativa y referentes. No vuelva a adjuntar lo que ya existe en /inputs: la sesión debe leer la carpeta y los cinco archivos. Adjunte o mencione únicamente material nuevo y guárdelo también en /inputs.

- Pegar el Prompt 01 de la sección 6.

- Ejecutar solamente ETAPA C0.

- Detenerse y realizar una sesión de comprensión y calibración de 20–30 minutos: negocio, alcance, sitemap preliminar, referentes, qué interesa y qué debe evitarse.

- Product Lead alinea C0 y transfiere criterio al Producer; no aprueba cada referente ni cada decisión pequeña.

- El Producer continúa C1 en la misma sesión. Content revisa la narrativa candidata; después Product Lead decide una sola versión consolidada. No iniciar Prompt 02 hasta registrar C1 APROBADO.

### Mensaje para continuar después de C0

C0 ALINEADO
Product Lead: {NOMBRE}
Fecha: {AAAA-MM-DD}
Decisiones o correcciones: {RESUMEN_O_NINGUNA}
Criterios transferidos sobre referentes: {RESUMEN}

Continúa únicamente con ETAPA C1 del Prompt 01. Mantén C0 como fuente alineada, actualiza PROJECT.md y detente al entregar los entregables de C1.

Regla entre sesiones. Cerrar → revisar → actualizar STATUS.md → commit → abrir la siguiente sesión. El commit es una fotografía en Git; no equivale a publicar ni a hacer push a GitHub.

# 1. Marco del piloto

Promesa institucional. Una persona con experiencia base en producción web puede aprender a operar el sistema de forma progresiva, inicialmente bajo supervisión y dentro de un alcance controlado.

El piloto no promete autonomía multidisciplinaria inmediata. Comienza con un Producer Nivel 0–1 y amplía su autonomía cuando demuestra resultados verificables; los niveles se explican en onboarding.

## Cuatro reglas del piloto

- Una persona produce; Content revisa narrativa y copy; Product Lead decide candidatos consolidados; el cliente acepta dos gates.

- Máximo siete páginas administrables en WordPress y alcance técnico controlado.

- Una sola versión candidata; nadie produce otra versión en paralelo.

- Elementor, ecommerce, autenticación, datos sensibles e integraciones complejas quedan fuera salvo decisión explícita.

# 2. Modelo operativo mínimo

Una línea. El Producer trabaja con autonomía dentro del marco; Content revisa narrativa y copy; Product Lead decide candidatos consolidados; el cliente acepta dos gates.

| Rol | Hace | No hace |
| --- | --- | --- |
| Producer / AI Web Engineer | Investiga, documenta lo mínimo, prototipa, implementa y corrige con Claude Code o Codex. | No autoaprueba ni cambia alcance. |
| Product Lead | Define alcance, prioriza, revisa riesgo y aprueba la operación interna. | No produce en paralelo ni certifica especialidades técnicas profundas. |
| Content QA | Revisa narrativa, claridad, tono, evidencia y consistencia. | No reescribe directamente en paralelo; entrega hallazgos. |
| Client Relationship | Entrega alcance vendido, contexto, stakeholders, compromisos y restricciones. | No entrega un “brief listo” ni aprueba el producto. |
| Cliente | Aprueba prototipo y staging como aceptación de negocio/contractual. | No coproduce ni reabre un gate cerrado sin control de cambios. |

## Reglas de colaboración

- El Producer crea un solo candidato.

- Content revisa y registra hallazgos; no abre otra versión.

- Product Lead revisa el candidato consolidado y los hallazgos en el checkpoint; no supervisa cada paso pequeño.

- Product Lead aprueba, solicita una ronda consolidada de cambios o reduce alcance.

- El Producer corrige el mismo candidato y actualiza el estado.

## Cinco checkpoints internos y dos gates del cliente

| Checkpoint | Qué se revisa | QA consultado | Aprueba |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 · Comprensión | Negocio, objetivo, usuarios, conversión, alcance, hechos, hipótesis y vacíos. | Client Relationship opcional | Product Lead |
| C1 · Dirección | Sitemap, narrativa, referentes y marco técnico preliminar. | Content | Product Lead |
| C2 · Prototipo | Home + página interior, visual y responsive. | Content en copy | Product Lead |
| C3 · WordPress | Rebanada vertical editable y protegida. | — | Product Lead |
| C4 · Release | Sitio completo, QA, contenido y administración. | Content | Product Lead |

| Gate cliente | Acepta | Efecto |
| --- | --- | --- |
| G1 · Diseño | Prototipo aprobado después de C2. | Cierra dirección visual. Cambios visuales posteriores pasan por control de cambios. |
| G2 · Staging | Sitio final, contenido y funcionamiento antes de producción. | Habilita preparación de release; no reemplaza backup, rollback ni smoke test. |

Dos tipos de aprobación. Product Lead aprueba que el trabajo avance internamente. El cliente acepta los dos compromisos de negocio. Aprobar el prototipo no significa aprobar producción; después de G1, el siguiente gate del cliente es staging.

# 3. Fases después del setup

- C0 · Comprender: negocio, usuarios, conversión, alcance, hechos, hipótesis y vacíos.

- C1 · Dirigir: sitemap, narrativa, referentes y marco técnico preliminar.

- C2/G1 · Prototipar: Home + página interior; Product Lead revisa y cliente aprueba diseño.

- C3 · Arquitectura WordPress: definir el mapa detallado y validar una rebanada vertical.

- Construir: completar hasta siete páginas reutilizando el sistema aprobado.

- C4/G2 · Auditar, corregir, reverificar y obtener aprobación de staging.

- Release · Backup, despliegue controlado, smoke test y rollback si es necesario.

## Ruta sugerida

| Momento | Resultado | Checkpoint |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Bootstrap, control y continuidad | Inicialización, checkpoint, contradicciones, decisiones y siguiente unidad. |
| Dirección | Comprensión, narrativa y referentes | C0; después C1 con sitemap, narrativa, referencias y marco técnico. |
| Diseño | Home + página interior navegable. | C2 interno → G1 cliente |
| WordPress | Un template/component editable de extremo a extremo. | C3 |
| Construcción | Hasta siete páginas usando el mismo sistema. | — |
| Salida | Auditoría, corrección, staging y handoff. | C4 interno → G2 cliente |

## Qué significa “vertical” aquí

No significa terminar una página antes de pensar el sitio. Significa que, una vez aprobada la dirección, se prueba una unidad completa en WordPress antes de multiplicarla: diseño, bloques, edición, layout protegido, responsive, accesibilidad y QA.

Ejemplo. Hero aprobado → pattern/bloques WordPress → título e imagen editables → layout protegido → mobile → teclado → prueba editorial. Si falla, se corrige la arquitectura antes de construir las demás páginas.

## Marco técnico que se fija antes de diseñar

| Decisión | Estándar del piloto |
| --- | --- |
| CMS / editor | WordPress + Gutenberg nativo. |
| Tema / sistema visual | Block theme propio + theme.json. |
| Secciones / globales | Patterns + template parts. |
| Bloques | Core primero; custom block solo por necesidad funcional demostrada. |
| Prototipo | HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo. |
| Edición | Contenido editable; layout protegido. |
| Movimiento | CSS/JS mínimo, fallback y reduced motion. |
| Código / entornos | Repositorio Git privado; Local → Staging → Producción. |

Después del prototipo de dos páginas se define el mapeo detallado: templates, patterns, core blocks, locking, contenido estructurado/CPT, custom blocks, plugins y excepciones. Así el diseño conoce las restricciones sin cerrar prematuramente la implementación.

# 4. Mapa de sesiones por fase

| Chat | Nombre recomendado | Produce | Se cierra cuando |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Bootstrap y control opcional | B00 inicializa; Prompt 00 recupera estado solo cuando hace falta. | B00 queda cerrado y guardado; el control se reutiliza si es necesario. |
| 01 | Comprensión, narrativa y referentes | C0, sitemap, narrativa, referencias y marco técnico preliminar. | C1 aprobado. |
| 02 | Sistema visual y prototipo | Foundations, componentes y dos páginas representativas. | C2 y G1 aprobados. |
| 03 | Arquitectura e implementación WordPress | Arquitectura, rebanada vertical y páginas. | C3 y construcción terminada. |
| 04 | QA, staging y lanzamiento | Auditoría independiente, reverificación y release. | C4 y G2 aprobados; handoff listo. |

## Regla para crear una sesión

- El Producer no abre cinco sesiones por adelantado. Crea la siguiente solo cuando el checkpoint anterior permite avanzar.

- Cada sesión local se abre sobre la misma carpeta raíz y recibe un prompt autocontenido, aunque pueda leer los archivos compartidos.

- Al terminar una sesión, el Producer actualiza STATUS.md.

- Un chat no modifica artefactos pertenecientes a una fase ya aprobada sin autorización del chat 00.

- Las sesiones no comparten memoria conversacional: la carpeta, Git y los cinco archivos operativos son la memoria real.

## Bootstrap: primera acción de la Sesión 00

B00 se ejecuta una sola vez como primer mensaje de la Sesión 00. Prompt 00 queda disponible como control opcional para reanudar, resolver contradicciones o confirmar el siguiente paso; no se ejecuta por rutina.

## Prompt breve de cierre de sesión

### Copiar al terminar cualquier sesión

Actúa como responsable de continuidad. No produzcas entregables de la siguiente fase ni amplíes el alcance:
1. Resume el objetivo y el resultado real de esta sesión.
2. Lista archivos modificados y verificaciones ejecutadas.
3. Distingue aprobado, candidato, pendiente y bloqueado.
4. Actualiza STATUS.md con la fase, checkpoint y siguiente paso exacto.
5. Registra en QA.md cualquier defecto abierto.
6. No declares aprobado algo que Product Lead o, cuando corresponda, el cliente no haya aprobado.
Termina cuando otra sesión pueda continuar leyendo AGENTS.md, PROJECT.md, REFERENCES.md, STATUS.md y QA.md.

# 5. Referentes: el insumo obligatorio de diseño

El diseño es el área de mayor incertidumbre para un Producer Nivel 0–1. Los referentes se recopilan desde B00, se conversan en la sesión de comprensión y se traducen en principios durante C1. Product Lead calibra la dirección; no aprueba cada URL por separado.

## Tipos de referente

| Tipo | Puede ser | Qué se extrae |
| --- | --- | --- |
| Visual | Sitio, screenshot, Figma, moodboard. | Composición, tipografía, color, densidad, cards, ritmo. |
| Animación | Video, GIF, screen recording, URL. | Entrada, scroll, hover, duración percibida, intensidad y propósito. |
| Narrativa | Sitio, campaña, documento, página. | Orden de ideas, tono, transición, prueba y CTA. |
| Componente | Header, hero, caso, formulario, footer. | Anatomía, estados, responsive y comportamiento. |

## Ficha mínima por referente

- URL original y archivo local o screenshot guardado en /inputs/references.

- Categoría: visual, animación, narrativa o componente.

- Qué nos interesa exactamente.

- Qué no debe copiarse.

- A qué página o componente aplica.

- Qué restricción introduce: performance, accesibilidad, contenido o tecnología.

## Estructura recomendada

### REFERENCES.md

# Dirección
Estado: pendiente hasta C1
{3–6 principios visuales y narrativos cuando C1 sea aprobado}

# Referentes
## REF-01 — {NOMBRE}
- Tipo: visual / animación / narrativa / componente
- Fuente original: {URL}
- Archivo local: {RUTA_EN_INPUTS}
- Nos interesa: {RASGO_CONCRETO}
- No copiar: {LÍMITE}
- Aplicar potencialmente en: {PÁGINA_O_COMPONENTE}
- Riesgo/restricción: {RIESGO_O_NINGUNO}
- Estado: propuesto / aprobado / descartado

# Traducción al proyecto
- Tipografía y jerarquía:
- Composición y ritmo:
- Movimiento:
- Componentes:
- Narrativa:
- Lo que explícitamente evitaremos:

Protección contra copia. El agente debe extraer principios y comportamientos, no replicar identidad, copy, imágenes o código de terceros.

# 6. Prompts autocontenidos

## Arquitectura de prompting

| Capa | Función |
| --- | --- |
| 0 · Bootstrap | Inicializa estructura, repositorio y archivos. Se ejecuta una vez. |
| 1 · AGENTS.md | Reglas permanentes que la herramienta debe obedecer en todas las sesiones. |
| 2 · Prompt maestro | Misión y límites del Chat 00–04. |
| 3 · Prompt de tarea | Una unidad pequeña, salida observable y pausa. |
| 4 · Cierre | Actualiza estado, evidencia y siguiente paso. |

Prompts autocontenidos. Cada prompt maestro repite contexto, fuentes, reglas, entradas, salida y condición de parada. Los archivos compartidos aportan continuidad, pero la conversación no depende de memoria invisible.

### Prompt B00 — Primer mensaje de la Sesión 00

Actúa como inicializador de un proyecto web WordPress operado con Claude Code o Codex.

DATOS COMPLETADOS POR EL PRODUCER
- Cliente: {NOMBRE_CLIENTE}
- Proyecto: {NOMBRE_PROYECTO}
- URL actual: {URL_ACTUAL_O_NO_EXISTE}
- Carpeta local: {RUTA_CARPETA_LOCAL}
- Herramienta: {CLAUDE_DESKTOP_CODE_O_CODEX}
- Product Lead: {NOMBRE_PRODUCT_LEAD}
- Insumos: {LISTA_DE_RUTAS_Y_ADJUNTOS}
- Restricciones conocidas: {TEXTO_O_PENDIENTE}

CONTEXTO FIJO
- Una persona Producer ejecutará; Content hará QA; Product Lead decidirá candidatos consolidados; el cliente aprobará prototipo y staging.
- Alcance: sitio corporativo de máximo siete páginas, WordPress administrable y riesgo técnico controlado.

TRATAMIENTO DE INSUMOS
1. Lee todos los archivos antes de sintetizar.
2. Propuesta comercial = alcance vendido y compromisos.
3. Brief = objetivo y necesidades; no amplía automáticamente el alcance.
4. Brochure = contenido existente; no es narrativa aprobada.
5. Manual de marca = reglas y activos; no reemplaza el diseño.
6. Separa hechos, compromisos, hipótesis, contenido posiblemente desactualizado, contradicciones y vacíos.

TAREA
1. Confirma que la sesión está abierta en {RUTA_CARPETA_LOCAL}. Inspecciona /inputs y el repositorio.
2. Crea AGENTS.md, PROJECT.md, REFERENCES.md, STATUS.md y QA.md con plantillas breves.
3. En REFERENCES.md crea: Dirección con estado “pendiente hasta C1”; Referentes con registros REF-XX y campos Tipo, Fuente original, Archivo local, Nos interesa, No copiar, Aplicar potencialmente en, Riesgo y Estado; y Traducción al proyecto. Cataloga como propuestos los referentes ya recibidos; no inventes principios ni los declares aprobados.
4. Si Git no está inicializado, crea el repositorio local en main. Configura .gitignore para secretos, .env, BD, uploads, cachés, logs y temporales.
5. Sintetiza el brief y registra contradicciones, vacíos y riesgos sin inventar.
6. En PROJECT.md crea solo: Resumen, Objetivo, Audiencia, Conversión, Alcance, Sitemap, Narrativa, Marco técnico, Decisiones y Definition of Done.
7. Propón una Definition of Done breve, observable y CANDIDATA; distingue obligatorio, recomendado y pendiente.
8. En AGENTS.md registra fuentes de verdad, stack, prohibiciones, comandos, carpetas protegidas, verificación, Git, seguridad y condiciones de parada.
9. Deja C0 como PENDIENTE. No lo autoapruebes.

NO HAGAS
No diseñes, no implementes WordPress, no instales dependencias, no publiques producción y no conviertas los archivos en informes extensos.

TERMINA CUANDO
Los cinco archivos y Git local están listos; insumos, referentes propuestos y contradicciones son visibles; Definition of Done es candidata; STATUS.md indica C0 PENDIENTE; el Producer puede revisar y cerrar la sesión.

### Prompt B00-A — Incorporar insumos tardíos antes del cierre

He agregado nuevos insumos en: {RUTAS_LOCALES}.
Fuentes originales: {URLS_O_NO_APLICA}.
Contexto de cada insumo: {QUÉ_INTERESA_O_POR_QUÉ_SE_AGREGA}.

1. Lee únicamente los nuevos insumos y relaciónalos con las fuentes existentes.
2. Si son referentes, regístralos en REFERENCES.md como REF-XX con fuente original, archivo local, rasgo de interés, límite y estado PROPUESTO.
3. Si corrigen una fuente anterior, registra la contradicción; no reemplaces silenciosamente una decisión.
4. Actualiza STATUS.md solo para dejar trazabilidad del nuevo insumo.
5. Mantén C0 PENDIENTE. No diseñes, no redactes narrativa y no declares una dirección aprobada.

Detente cuando los insumos sean trazables y el proyecto siga listo para el cierre de B00.

## Prompts de trabajo

### Prompt 00 — Control y reanudación (uso opcional)

CUÁNDO USARLO
Úsalo solo para retomar el proyecto, resolver contradicciones o confirmar el siguiente paso. No lo ejecutes automáticamente después de B00 y no lo uses para incorporar nuevos insumos.

CONTEXTO FIJO
- Proyecto: convertir una landing actual en un sitio corporativo WordPress de máximo siete páginas.
- Producer: una sola persona, Nivel 0 Asistido o Nivel 1 Operador.
- Product Lead: aprobador operativo interno de checkpoints, alcance y riesgo; no certifica PHP, seguridad o servidor.
- Content: QA de narrativa y copy; no produce en paralelo.
- Cliente: aprobación contractual/de negocio únicamente en G1 prototipo y G2 staging.
- Arquitectura preliminar: WordPress + PHP compatible con hosting + block theme propio + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts + core blocks primero.
- Restricciones: administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Prototipo: HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo; sin React, Next, Vite, Tailwind o framework salvo aprobación.
- Repositorio Git privado; entornos Local → Staging → Producción.
- No existe Tech Lead permanente. Un disparador técnico se escala al Product Lead para reducir alcance o consultar especialista.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF, custom blocks o plugins nuevos sin necesidad y decisión registrada.

FUENTES
- AGENTS.md: reglas permanentes, stack, seguridad, comandos y condiciones de parada.
- PROJECT.md: estrategia y decisiones vigentes; debe poder leerse en 10 minutos.
- REFERENCES.md: referentes y principios propuestos o aprobados.
- STATUS.md: fase, checkpoint, pendientes y siguiente paso.
- QA.md: hallazgos y evidencia.

REGLAS
1. Lee las cinco fuentes antes de actuar.
2. Una sola persona/este chat produce; no crees variantes paralelas.
3. No cambies algo aprobado sin autorización del Product Lead.
4. Separa hechos, inferencias y recomendaciones.
5. No inventes métricas, testimonios, clientes ni contenido legal.
6. Si falta un input material, detente y formula una solicitud de decisión.
7. Si se activa un disparador técnico, pausa y registra la decisión; no improvises una certificación.
8. Verifica el resultado y actualiza STATUS.md al terminar.

ROL
Actúa como Product Owner operativo y copiloto del Product Lead.

TAREA
1. Audita las cinco fuentes y el repositorio.
2. Resume en una pantalla: aprobado, candidato, pendiente, bloqueado y riesgo.
3. Identifica el checkpoint actual.
4. Detecta contradicciones entre fuentes y decisiones.
5. Propón una sola siguiente unidad, con entrada, salida, criterio de aceptación y chat responsable.
6. Señala si requiere QA de Content, decisión de Product Lead, gate del cliente o consulta técnica.

NO HAGAS
No redactes narrativa, no diseñes, no implementes y no ejecutes QA detallado. No agregues ceremonias, aprobadores o documentos.

TERMINA CUANDO
El Producer sabe exactamente qué hacer después y solo escala una decisión si afecta alcance, dirección, riesgo o un checkpoint.

### Prompt 01 — Segunda sesión: comprensión, narrativa y referentes

CONTEXTO FIJO
- Proyecto: convertir una landing actual en un sitio corporativo WordPress de máximo siete páginas.
- Producer: una sola persona, Nivel 0 Asistido o Nivel 1 Operador.
- Product Lead: aprobador operativo interno de checkpoints, alcance y riesgo; no certifica PHP, seguridad o servidor.
- Content: QA de narrativa y copy; no produce en paralelo.
- Cliente: aprobación contractual/de negocio únicamente en G1 prototipo y G2 staging.
- Arquitectura preliminar: WordPress + PHP compatible con hosting + block theme propio + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts + core blocks primero.
- Restricciones: administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Prototipo: HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo; sin React, Next, Vite, Tailwind o framework salvo aprobación.
- Repositorio Git privado; entornos Local → Staging → Producción.
- No existe Tech Lead permanente. Un disparador técnico se escala al Product Lead para reducir alcance o consultar especialista.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF, custom blocks o plugins nuevos sin necesidad y decisión registrada.

FUENTES
- AGENTS.md: reglas permanentes, stack, seguridad, comandos y condiciones de parada.
- PROJECT.md: estrategia y decisiones vigentes; debe poder leerse en 10 minutos.
- REFERENCES.md: referentes y principios propuestos o aprobados.
- STATUS.md: fase, checkpoint, pendientes y siguiente paso.
- QA.md: hallazgos y evidencia.

REGLAS
1. Lee las cinco fuentes antes de actuar.
2. Una sola persona/este chat produce; no crees variantes paralelas.
3. No cambies algo aprobado sin autorización del Product Lead.
4. Separa hechos, inferencias y recomendaciones.
5. No inventes métricas, testimonios, clientes ni contenido legal.
6. Si falta un input material, detente y formula una solicitud de decisión.
7. Si se activa un disparador técnico, pausa y registra la decisión; no improvises una certificación.
8. Verifica el resultado y actualiza STATUS.md al terminar.

COMPROBACIÓN DE ARRANQUE
Confirma que esta sesión usa {RUTA_CARPETA_LOCAL} y la rama/commit que contiene B00. Verifica AGENTS.md, PROJECT.md, REFERENCES.md, STATUS.md, QA.md e /inputs. Si falta alguno, detente.

ROL
Actúa como product strategist, content strategist y curator de referencias, con criterio de factibilidad WordPress.

FUENTES LOCALES OBLIGATORIAS
Lee AGENTS.md, PROJECT.md, REFERENCES.md, STATUS.md, QA.md y todo /inputs. No solicites volver a pegar información disponible allí.

NUEVOS INPUTS OPCIONALES EN ESTE MENSAJE
- Nueva decisión o corrección: {TEXTO_O_NINGUNA}
- Nuevo referente o asset: {RUTA_URL_O_NINGUNO}
- Contexto que no existe en los archivos: {TEXTO_O_NINGUNO}

ETAPA C0 — DETENTE AL TERMINAR
1. Sintetiza negocio, objetivo, usuarios, conversión, alcance incluido/excluido, hechos confirmados, hipótesis, vacíos, riesgos y sitemap preliminar.
2. Identifica contradicciones entre lo vendido, lo pedido y lo disponible.
3. Registra la ficha C0 en PROJECT.md sin extender el documento.
4. Prepara una sesión de comprensión y calibración de 20–30 minutos con Product Lead y, solo si aporta contexto comercial, Client Relationship. Incluye negocio, alcance, sitemap preliminar y referentes: qué interesa, qué evitar y qué dudas debe resolver el Producer.
5. Detente. No avances a narrativa hasta que C0 quede alineado y el Producer reciba criterio suficiente para continuar. No solicites aprobación individual de referentes.

ETAPA C1 — SOLO DESPUÉS DE C0
1. Propón un sitemap de máximo siete páginas; cada página debe tener propósito y CTA distintos.
2. Define narrativa global y outline por página.
3. Analiza referentes y crea fichas con rasgo útil, límite, aplicación y riesgo.
4. Traduce referencias en 3–6 principios visuales/narrativos propios.
5. Define el marco técnico preliminar: WordPress, block theme propio, Gutenberg, theme.json, patterns, template parts, core blocks primero, JS mínimo, HTML semántico, CSS por tokens, Git, local/staging/producción, plugins mínimos, administrabilidad, responsive, accesibilidad y SEO básico.
6. Actualiza PROJECT.md y REFERENCES.md como candidatos; contenido extenso por página va a /content/.

ENTREGABLES AL TERMINAR C1
- Sitemap.
- Narrativa global y por página.
- Matriz de referentes.
- Marco técnico preliminar.
- Contenido/evidencia faltante.
- Preguntas de decisión.

QA Y APROBACIÓN
El Producer entrega una narrativa candidata. Content revisa claridad, tono, repetición y afirmaciones sin evidencia. El Producer incorpora los hallazgos aceptados y Product Lead decide una sola versión consolidada. No iniciar Prompt 02 hasta registrar C1 APROBADO en STATUS.md.

NO HAGAS
No diseñes todavía ni copies identidad/código de los referentes.

TERMINA CUANDO
El sitio se entiende sin diseño y la dirección visual puede explicarse sin adjetivos vagos.

### Prompt 02 — Prototipo visual dirigido por referentes

CONTEXTO FIJO
- Proyecto: convertir una landing actual en un sitio corporativo WordPress de máximo siete páginas.
- Producer: una sola persona, Nivel 0 Asistido o Nivel 1 Operador.
- Product Lead: aprobador operativo interno de checkpoints, alcance y riesgo; no certifica PHP, seguridad o servidor.
- Content: QA de narrativa y copy; no produce en paralelo.
- Cliente: aprobación contractual/de negocio únicamente en G1 prototipo y G2 staging.
- Arquitectura preliminar: WordPress + PHP compatible con hosting + block theme propio + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts + core blocks primero.
- Restricciones: administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Prototipo: HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo; sin React, Next, Vite, Tailwind o framework salvo aprobación.
- Repositorio Git privado; entornos Local → Staging → Producción.
- No existe Tech Lead permanente. Un disparador técnico se escala al Product Lead para reducir alcance o consultar especialista.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF, custom blocks o plugins nuevos sin necesidad y decisión registrada.

FUENTES
- AGENTS.md: reglas permanentes, stack, seguridad, comandos y condiciones de parada.
- PROJECT.md: estrategia y decisiones vigentes; debe poder leerse en 10 minutos.
- REFERENCES.md: referentes y principios aprobados.
- STATUS.md: fase, checkpoint, pendientes y siguiente paso.
- QA.md: hallazgos y evidencia.

REGLAS
1. Lee las cinco fuentes antes de actuar.
2. Una sola persona/este chat produce; no crees variantes paralelas.
3. No cambies algo aprobado sin autorización del Product Lead.
4. Separa hechos, inferencias y recomendaciones.
5. No inventes métricas, testimonios, clientes ni contenido legal.
6. Si falta un input material, detente y formula una solicitud de decisión.
7. Si se activa un disparador técnico, pausa y registra la decisión; no improvises una certificación.
8. Verifica el resultado y actualiza STATUS.md al terminar.

ROL
Actúa en Claude Code como product designer senior y frontend prototyper. El diseño debe demostrar trazabilidad con REFERENCES.md.

FUENTES LOCALES OBLIGATORIAS
1. Lee AGENTS.md, PROJECT.md, REFERENCES.md, STATUS.md y QA.md.
2. Verifica que STATUS.md registre C1 APROBADO; si no, detente.
3. Obtén de PROJECT.md sitemap, narrativa, CTA y marco técnico aprobados.
4. Obtén de REFERENCES.md principios y referentes aprobados.
5. Inspecciona /inputs/brand, /inputs/content y /inputs/references.
6. No solicites volver a pegar información disponible en estas fuentes.

NUEVOS INPUTS OPCIONALES EN ESTE MENSAJE
- Decisión posterior a C1: {TEXTO_O_NINGUNA}
- Nuevo asset autorizado: {RUTA_O_NINGUNO}
- Corrección de contenido: {TEXTO_O_NINGUNA}

TAREA
1. Resume primero la dirección: qué principio viene de qué referente y cómo se adapta.
2. Define foundations, tokens y componentes mínimos, todos mapeables a theme.json, patterns o template parts.
3. Construye únicamente Home + una página interior representativa.
4. Usa copy real y assets aprobados.
5. Prototipa con HTML semántico, variables CSS, partials/componentes simples y JavaScript mínimo.
6. Implementa desktop y mobile; documenta tablet si cambia.
7. Para animaciones especifica propósito, disparador, intensidad, fallback y reduced motion.
8. Evalúa contraste, teclado, focus, contenido largo, restricciones de edición y performance.
9. Entrega inventario de componentes y riesgos de implementación WordPress.

RESTRICCIONES
- No completes las siete páginas antes de C2.
- No agregues una animación solo porque aparece en un referente.
- No mezcles todos los referentes; selecciona una dirección coherente.
- No inventes una estética genérica “IA/neón/gradiente”.
- No copies texto, identidad, imágenes ni código de terceros.
- No uses React, Next, Vite, Tailwind u otro framework sin aprobación explícita.
- No diseñes una estructura que dependa de posicionamiento frágil, copy de longitud fija o edición imposible en Gutenberg.

ENTREGABLES AL TERMINAR C2
- Prototipo navegable de dos páginas.
- Mapa referencia → decisión de diseño.
- Componentes reutilizables.
- Comportamiento responsive y de movimiento.
- Riesgos para WordPress.

QA Y GATE
Content revisa únicamente el copy del candidato. Product Lead revisa una versión consolidada de claridad, dirección, alcance y factibilidad; aprueba C2. Después el cliente aprueba G1. G1 cierra la dirección visual: cambios posteriores son control de cambios, no reapertura silenciosa.

TERMINA CUANDO
El equipo puede explicar por qué el diseño se ve y se comporta así, y la implementación WordPress puede continuar sin adivinar.

### Prompt 03 — Implementación WordPress

CONTEXTO FIJO
- Proyecto: convertir una landing actual en un sitio corporativo WordPress de máximo siete páginas.
- Producer: una sola persona, Nivel 0 Asistido o Nivel 1 Operador.
- Product Lead: aprobador operativo interno de checkpoints, alcance y riesgo; no certifica PHP, seguridad o servidor.
- Content: QA de narrativa y copy; no produce en paralelo.
- Cliente: aprobación contractual/de negocio únicamente en G1 prototipo y G2 staging.
- Arquitectura preliminar: WordPress + PHP compatible con hosting + block theme propio + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts + core blocks primero.
- Restricciones: administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Prototipo: HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo; sin React, Next, Vite, Tailwind o framework salvo aprobación.
- Repositorio Git privado; entornos Local → Staging → Producción.
- No existe Tech Lead permanente. Un disparador técnico se escala al Product Lead para reducir alcance o consultar especialista.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF, custom blocks o plugins nuevos sin necesidad y decisión registrada.

FUENTES
- AGENTS.md: reglas permanentes, stack, seguridad, comandos y condiciones de parada.
- PROJECT.md: estrategia y decisiones vigentes; debe poder leerse en 10 minutos.
- REFERENCES.md: referentes y principios aprobados.
- STATUS.md: fase, checkpoint, pendientes y siguiente paso.
- QA.md: hallazgos y evidencia.

REGLAS
1. Lee las cinco fuentes antes de actuar.
2. Una sola persona/este chat produce; no crees variantes paralelas.
3. No cambies algo aprobado sin autorización del Product Lead.
4. Separa hechos, inferencias y recomendaciones.
5. No inventes métricas, testimonios, clientes ni contenido legal.
6. Si falta un input material, detente y formula una solicitud de decisión.
7. Si se activa un disparador técnico, pausa y registra la decisión; no improvises una certificación.
8. Verifica el resultado y actualiza STATUS.md al terminar.

ROL
Actúa como WordPress block-theme developer senior, guiando a un Producer Nivel 0–1.

FUENTES LOCALES OBLIGATORIAS
Lee los cinco archivos, el prototipo versionado y /inputs. Verifica en STATUS.md que C2 y G1 estén aprobados. Obtén de PROJECT.md y REFERENCES.md las decisiones vigentes; no solicites volver a pegarlas.

NUEVOS INPUTS OPCIONALES EN ESTE MENSAJE
- Ruta o URL del WordPress local: {RUTA_URL_O_PENDIENTE}
- Restricción nueva de hosting: {TEXTO_O_NINGUNA}
- Cambio autorizado posterior a G1: {DECISIÓN_O_NINGUNO}

03A — ARQUITECTURA DETALLADA; DETENTE AL TERMINAR
1. Clasifica cada pieza: core block, pattern, template, template part, custom block o plugin.
2. Usa core blocks y patterns antes que custom blocks.
3. Mapea tokens a theme.json.
4. Define qué contenido es editable y qué layout queda protegido.
5. Decide si existe una necesidad real de contenido estructurado/CPT, ACF, custom block o plugin; registra cada excepción.
6. Documenta templates, patterns, template parts, locking, plugins, assets, permisos y estrategia de despliegue.
7. Pide aprobación de Product Lead antes de instalar dependencias o cambiar configuración global.
8. DETENTE. No implementes hasta aprobar 03A.

03B — REBANADA VERTICAL; DETENTE AL TERMINAR
Implementa una unidad representativa completa: frontend, editor, contenido editable, layout protegido, responsive, teclado y QA. Demuestra la prueba editorial y solicita C3. DETENTE.

03C — CONSTRUCCIÓN; SOLO DESPUÉS DE C3
Construye las páginas restantes reutilizando el sistema aprobado. Una página a la vez; no generes siete versiones sin revisar.

VERIFICACIÓN POR PÁGINA
- Ejecuta WordPress local.
- Revisa frontend y editor.
- Cambia título, imagen, CTA y contenido largo.
- Comprueba mobile, teclado, focus y reduced motion.
- Revisa errores y regresiones globales.

NO HAGAS
- No uses producción.
- No instales Elementor.
- No crees custom blocks para hero, columnas, texto+imagen o CTA resolubles con patterns.
- No declares “administrable” sin prueba editorial.
- No mezcles 03A, 03B y 03C en una sola ejecución.

SALIDA
Archivos modificados, qué puede editarse, pruebas, diferencias frente al prototipo y riesgos pendientes.

TERMINA CUANDO
C3 está aprobado y las páginas restantes cumplen la misma Definition of Done.

### Prompts pequeños dentro del Chat 03

- 03A · Arquitectura: “Ejecuta solo 03A. Entrega mapa prototipo→WordPress, excepciones y decisiones. No escribas implementación. Detente para aprobación.”

- 03B · Rebanada: “Con 03A aprobado, implementa solo {UNIDAD}. Verifica editor y frontend, registra evidencia y detente para C3.”

- 03C · Página: “Con C3 aprobado, implementa solo {PÁGINA} reutilizando el sistema. Verifica DoD y detente antes de la siguiente.”

### Prompt 04 — QA, administración y lanzamiento

CONTEXTO FIJO
- Proyecto: convertir una landing actual en un sitio corporativo WordPress de máximo siete páginas.
- Producer: una sola persona, Nivel 0 Asistido o Nivel 1 Operador.
- Product Lead: aprobador operativo interno de checkpoints, alcance y riesgo; no certifica PHP, seguridad o servidor.
- Content: QA de narrativa y copy; no produce en paralelo.
- Cliente: aprobación contractual/de negocio únicamente en G1 prototipo y G2 staging.
- Arquitectura preliminar: WordPress + PHP compatible con hosting + block theme propio + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts + core blocks primero.
- Restricciones: administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Prototipo: HTML semántico + variables CSS + JavaScript mínimo; sin React, Next, Vite, Tailwind o framework salvo aprobación.
- Repositorio Git privado; entornos Local → Staging → Producción.
- No existe Tech Lead permanente. Un disparador técnico se escala al Product Lead para reducir alcance o consultar especialista.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF, custom blocks o plugins nuevos sin necesidad y decisión registrada.

FUENTES
- AGENTS.md: reglas permanentes, stack, seguridad, comandos y condiciones de parada.
- PROJECT.md: estrategia y decisiones vigentes; debe poder leerse en 10 minutos.
- REFERENCES.md: referentes y principios aprobados.
- STATUS.md: fase, checkpoint, pendientes y siguiente paso.
- QA.md: hallazgos y evidencia.

REGLAS
1. Lee las cinco fuentes antes de actuar.
2. Una sola persona/este chat produce; no crees variantes paralelas.
3. No cambies algo aprobado sin autorización del Product Lead.
4. Separa hechos, inferencias y recomendaciones.
5. No inventes métricas, testimonios, clientes ni contenido legal.
6. Si falta un input material, detente y formula una solicitud de decisión.
7. Si se activa un disparador técnico, pausa y registra la decisión; no improvises una certificación.
8. Verifica el resultado y actualiza STATUS.md al terminar.

ROL
Actúa como QA independiente y Release Manager. Primero audita; no corrijas durante la primera pasada.

FUENTES LOCALES OBLIGATORIAS
Lee los cinco archivos, el código, el prototipo aprobado y /inputs. Obtén sitemap, contenido, decisiones y DoD de sus fuentes locales; no solicites volver a pegarlos.

NUEVOS INPUTS OPERATIVOS EN ESTE MENSAJE
- URL local/staging: {URL}
- Navegadores/dispositivos: {LISTA}
- Restricción o riesgo nuevo: {TEXTO_O_NINGUNO}

PASADA 1 — AUDITORÍA INDEPENDIENTE; NO CORRIJAS
1. Páginas, navegación, enlaces y formularios.
2. Narrativa, copy y consistencia.
3. Fidelidad y sistema visual.
4. Responsive y contenido extremo.
5. Teclado, focus, landmarks, headings, contraste y movimiento.
6. SEO: URLs, titles, descriptions, canonical, indexación, redirects y enlaces internos.
7. Rendimiento, imágenes y errores.
8. WordPress: edición, preview, permisos y layout protegido.
Registra hallazgos en QA.md y detente. No cambies código, contenido ni configuración.

FORMATO
ID, severidad, página, evidencia, reproducción, impacto, criterio de corrección y estado.

PRUEBA EDITORIAL
Una persona distinta al Producer cambia título, imagen/alt, CTA y SEO; previsualiza y revierte sin tocar código.

PASADA 2 — CORRECCIÓN EN CHAT 03
El Producer toma hallazgos aprobados, corrige en Chat 03, añade evidencia y devuelve los IDs a Chat 04. Chat 04 no se autoaudita y autocorrige en la misma pasada.

PASADA 3 — REVERIFICACIÓN Y STAGING
Reprueba cada ID, regresiones y prueba editorial. Cierra solo con evidencia. Product Lead aprueba C4 interno; después el cliente aprueba G2 en staging.

MODELO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
- Content revisa copy/narrativa y registra hallazgos en QA.md.
- Product Lead revisa riesgo, defectos y prueba editorial.
- Product Lead aprueba C4 operativo; cliente acepta G2 contractual/de negocio.

RELEASE
Prepara backup, rollback, redirects, SSL/dominio, formularios, analítica e indexación. Despliega solo tras G2 y autorización explícita; luego ejecuta smoke test. Si falla, aplica rollback.

TERMINA CUANDO
No quedan bloqueantes/altos abiertos, la prueba editorial pasa, Product Lead aprueba C4, cliente aprueba G2 y el plan de release es ejecutable.

# 7. Checklists de una página

## Antes de producir

- Git funciona, la sesión local apunta a la carpeta raíz y no existe una segunda copia del proyecto.

- Bootstrap completado; AGENTS.md y los otros cuatro archivos existen y son breves.

- C0 aprobado: objetivo, audiencia, conversión, alcance, hechos, hipótesis y vacíos están entendidos.

- STATUS.md identifica la siguiente tarea y esta cabe dentro del marco aprobado.

- El Producer sabe qué archivo/página puede modificar.

- Los inputs y referentes están disponibles.

- El criterio de aceptación puede observarse.

## Antes de aprobar diseño

- C1 incluye sitemap, narrativa, referentes y marco técnico preliminar.

- Home + página interior, no siete páginas completas.

- Cada decisión visual importante está conectada a un referente o principio.

- Copy real; sin lorem ipsum.

- Desktop y mobile revisados.

- Movimiento con propósito y reduced motion.

- Content entregó hallazgos; Product Lead decide C2 y cliente acepta G1.

- Se registra que cambios visuales posteriores a G1 requieren control de cambios.

## Antes de escalar WordPress

- Una rebanada vertical funciona en frontend y editor.

- Contenido editable y layout protegido.

- No se instalaron dependencias sin aprobación.

- El Producer puede explicar core block, pattern, template y custom block usados.

- Product Lead aprueba C3.

## Antes de lanzar

- QA.md sin bloqueantes o altos.

- Content completó revisión final.

- Prueba editorial completada por otra persona.

- Backup, redirects, formularios, analítica e indexación verificados.

- Rollback definido.

- Product Lead aprueba C4; cliente acepta G2 en staging.

- Despliegue controlado a producción y smoke test preparados.

## Disparadores de consulta técnica

Product Lead no debe validar en profundidad el área activada. Pausa el trabajo, registra el riesgo y decide reducir alcance o consultar un especialista puntual.

- Plugin desconocido, sin mantenimiento o con vulnerabilidad detectada.

- PHP personalizado, custom block complejo o arquitectura fuera del marco aprobado.

- Datos personales, formularios sensibles, autenticación, pagos o ecommerce.

- Integración externa o migración de base de datos.

- Problemas de caché/CDN, cambios DNS, permisos de servidor o hardening.

- Migración SEO con tráfico material, requisito legal, accesibilidad contractual o infraestructura desconocida.

La consulta es puntual. El especialista responde una pregunta delimitada y deja recomendación/evidencia. No se convierte automáticamente en un rol permanente ni en un nuevo aprobador del flujo.

## Qué entra en Git y cómo llega a producción

| Sí versionar | No versionar |
| --- | --- |
| Tema, plugin propio, configuración, scripts, documentación, prototipo y pruebas. | Secretos, .env, BD de producción, uploads, cachés, logs, temporales y core de WordPress salvo estrategia explícita. |
| Decisiones y evidencia mínima para reproducir el trabajo. | Plugins comerciales sin revisar licencia o paquetes generados que puedan reconstruirse. |

Ruta Lite: repositorio → local → commit/revisión → staging → QA y G2 → backup/rollback → producción → smoke test. El piloto puede usar despliegue manual controlado; no necesita CI/CD complejo para ser seguro.

# 8. Onboarding del Producer Nivel 0–1

## Primer ciclo de aprendizaje

- Prepara: verifica Git, crea la carpeta local única y abre Sesión 00 sobre esa raíz.

- Inicializa: ejecuta B00, hace el autocontrol del cierre, crea el commit inicial y publica el repositorio privado cuando corresponda.

- Comprende: abre Sesión 01 en la misma carpeta, ejecuta solo C0 y valida comprensión antes de C1.

- Diseña con referencias: ejecuta solo dos páginas y somételas a C2.

- Implementa una rebanada: no el sitio entero; obtiene C3.

- Escala por repetición: compone las demás páginas usando el sistema aprobado.

- Verifica y transfiere: ejecuta QA, prueba editorial y C4.

## Señales para pasar de Nivel 0 a Nivel 1

- Abre un chat nuevo sin perder el estado porque usa los cinco archivos.

- Distingue candidato de aprobado.

- No instala herramientas sin entender la necesidad.

- Puede explicar qué verificó y qué no pudo verificar.

- Detecta una expansión de alcance y la escala.

- Entrega una rebanada WordPress administrable y protegida.

- Otra persona completa la prueba editorial.

Criterio de progreso. La autonomía aumenta por evidencia de operación segura, no por cantidad de prompts ejecutados.

## Retrospectiva Lite

- ¿Qué aceleró realmente?

- ¿Dónde hubo retrabajo?

- ¿Qué referente ayudó y cuál confundió?

- ¿Qué error debe convertirse en una regla de AGENTS.md o decisión de PROJECT.md?

- ¿Qué tarea requirió más supervisión?

- ¿Está listo el Producer para repetir el flujo con menos acompañamiento?

# 9. Referencias oficiales esenciales

La versión Lite limita la bibliografía a las fuentes necesarias para ejecutar el piloto. El playbook completo permanece como referencia ampliada.

Buenas prácticas de Codex — Abrir documentación oficial

Prompting en Codex/ChatGPT — Abrir documentación oficial

AGENTS.md — Abrir documentación oficial

Entornos locales de Codex — Abrir documentación oficial

WordPress Theme Handbook — Abrir documentación oficial

Estructura de block themes — Abrir documentación oficial

theme.json — Abrir documentación oficial

Registro de patterns — Abrir documentación oficial

Content-only editing — Abrir documentación oficial

wp-env — Abrir documentación oficial

@wordpress/create-block — Abrir documentación oficial

Accesibilidad en block themes — Abrir documentación oficial

Google SEO Starter Guide — Abrir documentación oficial

Claude Code: instalación y configuración en Windows — Abrir documentación oficial

GitHub Desktop: publicar un repositorio local existente — Abrir documentación oficial

Descarga oficial de Claude Desktop — Abrir documentación oficial

Inicio rápido de Claude Code Desktop — Abrir documentación oficial

Descarga oficial de ChatGPT Desktop con Codex — Abrir documentación oficial

Inicio oficial de Codex — Abrir documentación oficial

## Cómo conviven las dos versiones

| Documento | Se usa para |
| --- | --- |
| Playbook Lite | Operar el piloto día a día con una persona Nivel 0–1. |
| Playbook completo | Consultar arquitectura, prompts adicionales, QA profundo, formación y escalamiento. |

Regla final. Si una instrucción del manual completo agrega carga sin reducir un riesgo real del piloto, prevalece el flujo Lite.